|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa grupy zadań | Nazwa zadania | Artefakt zadania | Rola w projekcie realizująca zadane |
| Project management | Utworzenie harmonogramu projektu,  Planowanie projektu,  Planowanie budżetu,  Napisanie planu zarządzania ryzykiem | Harmonogram projektu,  plan projektu (doc)  Plan budżetu,  Plan zarządzania ryzykiem, | Project manager |
| Zbieranie i specyfikowanie wymagań | Przygotowanie specyfikacji wymagań | Specyfikacja wymagań | Analityk produktu |
| Zbieranie i specyfikowanie wymagań | Akceptacja specyfikacji wymagań |  | Board |
| Analiza specyfikacji wymagań | Przygotowanie analizy specyfikacji wymagań | Analiza specyfikacji wymagań | Analityk systemowy |
| Analiza specyfikacji wymagań | Akceptacja specyfikacji wymagań |  | Kierownik projektu |
| Projektowanie | Projektowanie architektury,  Tworzenie wizualizacji | Diagram architektury,  Wizualizacje interfejsów | Architekt systemowy,  Projektant UX/UI |
| Projektowanie | Przygotowanie projektu systemu | SAD | Architekt systemowy |
| Projektowanie | Projekt bazy danych |  | Architekt systemowy |
| Projektowanie | Akceptacja projektu systemu |  | Architekt systemowy |
| Implementacja | Tworzenie kodu, Konfiguracja środowiska | Kod źródłowy,  Skrypt konfiguracyjny | Programista,  DevOps |
| Implementacja | Pisanie kodu aplikacji | Kod aplikacji | Programista |
| Implementacja | Przygotowanie dokumentu opisu wersji | Dokument wersji (SVD) | Programista |
| Implementacja | Budowa bazy danych | Baza danych | Developer bazy danych |
| Implementacja | Wykonanie Unit Testing | Raport | Programista |
| Testowanie | Przygotowanie pakietów instalacyjnych do testów,  Przygotowanie środowiska testowego  Projektowanie testów (pisanie test caseów),  Wykonanie testów (cykl1) | Plan testów,  Raport z testów | Configurator maganer,  Tester |
| Testowanie | Raport z testów (cykl1)  Akceptacja z testów |  |  |
| Testowanie | Wykonanie testów (cykl2) | Raport z testów (cykl2) |  |
| Testowanie | Akceptacja z testów |  |  |
| Testowanie | Testy akceptacyjne |  |  |
| Testowanie | Przygotowanie środowiska u klienta |  |  |
| Testowanie | Konfiguracja środowiska u klienta |  |  |