|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa grupy zadań** | **Nazwa zadania** | **Artefakt zadania** | **Rola w projekcie realizująca zadane** |
| **Zarządzanie**  **projektem** | Określenie zakresu projektu | Dokument inicjacyjny projektu | Menedżer projektu |
|  | Stworzenie harmonogramu projektu | Harmonogram projektu | Menedżer projektu |
|  | Zarządzanie ryzykiem projektu | Specyfikacja zakresu projektu | Analityk |
|  | Plan testowania projektu | Plan testów | Menedżer projektu |
|  | Planowanie komunikacji w projekcie | Plan komunikacji w projekcie | Planista komunikacji |
|  | Zarządzania budżetem projektu | Budżet projektu | Analityk |
|  | Akceptacja planów zarządzaniem projektu | Zatwierdzone plany | Menedżer projektu |
| **◊MileStone** | Monitorowanie postępu projektu | Raporty postępu projektu | Menedżer projektu |
|  |  |  |  |
| **Przygotowania specyfikacji wymagań** | Zbieranie wymagań projektowych | Zbiór wymagań projektowych | Analityk |
|  | Przygotowanie specyfikacji wymagań | Specyfikacja wymagań | Analityk |
| **◊MileStone** | Akceptacja specyfikacji wymagań | Raport z specyfikacji wymagań | Analityk |
|  |  |  |  |
| **Etap analizy wymagań** | Przygotowanie analizy wymagań | Analiza wymagań | Analityk |
| **◊MileStone** | Akceptacja analizy wymagań | Raport z analizy wymagań | Analityk |
|  |  |  |  |
| **Przygotowania projektu aplikacji** | Projektowanie architektury aplikacji | Dokumentacja architektury | Architekt |
|  | Wybór technologii projektowania | Raport o technologii projektowania | Architekt |
|  | Stworzenie dokumentacji projektowej | Dokumentacja projektu | Menedżer projektu |
| **◊MileStone** | Finalizacja specyfikacji projektu aplikacji | Specyfikacja projektu | Architekt |
|  |  |  |  |
| **Etap projektowania systemu** | Przygotowania projektu aplikacji | Projekt aplikacji | Projektant systemu |
| **◊MileStone** | Akceptacja specyfikacji interfejsów systemowych | Dokumentacja interfejsów systemowych | Projektant systemu |
|  |  |  |  |
| **Implementacja aplikacji** | Implementacja modułów | Gotowy kod aplikacji | Programista1 |
|  | Plan instalacji i instrukcje instalacyjne | Opis wersji aplikacji | Projektant |
| **◊MileStone** | Integracja modułów | Gotowy system aplikacji do testów | Programista2 |
|  |  |  |  |
| **Testy aplikacji** |  |  |  |
|  | Testowanie całej aplikacji | Raport z testów aplikacji | Tester1 |
|  | Wykonanie I cyklu testu | Raport wykonanego cyklu testu | Projektant testów |
|  | Instalacja pakietów do II cyklu testu | Akceptacja pakietów testu | Projektant testów |
|  | Poprawki i ostateczne testowanie | Zaktualizowany raport z testów | Tester2 |
| **◊MileStone** | Zakończenia testów | Akceptacja aplikacji | Menedżer projektu |
|  |  |  |  |
| **Wdrożenie** | Przygotowanie środowiska produkcyjnego | Gotowe środowisko | Zespół wdrożeniowy |
|  | Wdrożenie aplikacji na środowisko produkcyjne | Wdrożona aplikacja | Zespół wdrożeniowy |
| **◊MileStone** | Zakończenie projektu | --- | Zespół projektu |