Nazwa grupy zadań	Nazwa zadania	Artefakt zadania	Rola w projekcie realizująca zadane
Zarządzanie projektem	- Przygotowanie planu projektu / - Przygotowanie harmonogramu / - Przygotowanie kosztorysu / - Akceptacja planu projektu / - przygotowanie planu zarządzania ryzykiem / - akceptacja planu zarządzania ryzykiem / - przygotowanie planu zarządzania jakością / - akceptacja planu zarządzania jakością / - przygotowanie planu zarządzania konfiguracją / -akceptacja planu zarządzania konfiguracją / - przygotowanie planu zarządzania zmianami / - akceptacja planu zarządzania zmianami / - przygotowanie planu zarządzania testami / - akceptacja planu zarządzania testami	-plan projektu / -harmonogram projektu / -kosztorys projektu / -plan zarządzania ryzykiem / -raport zarządzania ryzykami projektu / - plan zarządzania jakością, / - plan zapewnienia jakości / - arkusze kontrolne / - plan zarządzania konfiguracją / - plan zarządzania zmianami / - plan testów / - harmonogram testów.	- Kierownik projektu / - kierownik zarządzania ryzykiem / - analityk ds. zarządzania ryzykiem / - kierownik zarządzania jakością / - kierownik zarządzania konfiguracją. / - kierownik zarządzania zmianami / - kierownik zarządzania testami.
Etap definiowania i zbierania wymagań	- Przygotowanie specyfikacji wymagań / - Akceptacja specyfikacji wymagań	- specyfikacja wymagań	- analityk produktu
Etap analizy wymagań	- Przygotowanie analizy wymagań / -Akceptacja analizy specyfikacji wymagań	- Analiza specyfikacji wymagań	- analityk systemowy

Etap projektowania systemu	- Przygotowanie projektu aplikacji / -Akceptacja projektu aplikacji	- Projekt aplikacji	- projektant systemu
Etap implementacji i testów komponentów	- pisanie kodu, / - przygotowanie opisu wersji / - akceptacja opisu wersji	- kod źródłowy, / - opis wersji	-programista, / - programista baz danych
Etap testów	- przygotowanie środowiska testowego, / - projektowanie i pisanie testów, / - Wykonanie 1 cyklu testów / - sporządzenie raportu 1 cyklu testów / - akceptacja raportu z pierwszego cyklu / - instalacja pakietów do drugiego cyklu / - akceptacja raportu instalacji do drugiego cyklu	- harmonogram testów, - zbiór test case’ów, / - opisane znalezione błędy (baza błędów), / - raport z testów.	- projektant testów, / - tester oprogramowania, / - kierownik testów